# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БОКОВСКИЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ БОКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                      29.09.2011г.                                          № 155                                          ст. Боковская

О порядке формирования 
инвестиционных проектов 
капитального строительства, 
реконструкции и капитального 
ремонта объектов муниципальной 
собственности Боковского сельского

поселения

Во исполнение статьи 14 Федерального закона от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Областного закона от 01.10.2004 № 151-ЗC «Об инвестициях в Ростовской области», постановления Администрации Ростовской области от 10.04.2007 № 141 «Об организации выдачи заключений об эффективности, о достоверности и об оценке обоснованности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения», п. 6 постановления Администрации Ростовской области от 03.08.2007 года №315 «О порядке формирования инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов государственной собственности Ростовской области» и в целях эффективного использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности Боковского сельского поселения (приложение № 1).

2. Установить, что проверка и выдача заключений о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта проводятся в отношении новых инвестиционных проектов, финансирование которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета Боковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Боковского сельского поселения                                      В.В. Чукарин

Приложение № 1 
к постановлению Администрации

Боковского сельского поселения

от 29.09.2011г. № 155 ___

Порядок формирования инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной  собственности Боковского сельского поселения

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования инвестиционных проектов, а также цели и процедуру выдачи заключений об эффективности, о достоверности и об оценке обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в отношении инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета Боковского сельского поселения (далее – проверка и выдача заключений об эффективности, о достоверности и об оценке обоснованности  инвестиционных проектов).

2. В настоящем порядке используются следующие термины и определения:

инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления инвестиций, в том числе проектная документация, разработанная и утвержденная в соответствии с федеральным и областным законодательством, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

формирование инвестиционного проекта – разработка, согласование, проведение государственной экспертизы и утверждение проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета.

3. Целью формирования инвестиционных проектов и проведения проверки и выдачи заключений о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта является обеспечение достижения результатов, предусмотренных в ходе реализации инвестиционных проектов, с использованием наименьшего объема средств бюджета Боковского сельского поселения.

II. Порядок формирования инвестиционных проектов

1. Разработка инвестиционного проекта осуществляется в два этапа.

На первом этапе – главными распорядителями средств бюджета Боковского сельского поселения (муниципальными учреждениями и функциональными отделами), курирующими отдельные направления, далее – муниципальные учреждения и функциональные отделы) проводятся по каждому проекту оценка потребности, обоснование использования средств бюджета Боковского сельского поселения, направляемых на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт с учетом достижения требуемых технико-экономических показателей (показателей результативности), и укрупненный расчет расходов с указанием источников финансирования на содержание и эксплуатацию объектов социальной сферы, согласованный с сектором экономики и финансов Администрации поселения.

После утверждения обоснования использования средств бюджета Боковского сельского поселения Главой Администрации Боковского сельского поселения,  главные распорядители средств бюджета Боковского сельского поселения (муниципальные учреждения и функциональные отделы), организуют разработку проектной документации.

На втором этапе – главные распорядители средств бюджета Боковского сельского поселения (муниципальные учреждения и функциональные отделы) организуют разработку, согласование, проведение государственной экспертизы и утверждение проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета Боковского сельского поселения.

2. Инвестиционный проект включает в себя:

заключение об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств бюджета Боковского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

утвержденную проектную документацию, разработанную и согласованную в составе, необходимом для прохождения государственной экспертизы;

положительное заключение государственной экспертизы, заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта.

3. Проектная документация в полном объеме хранится у заказчиков-застройщиков.

III. Порядок проведения проверки  достоверности и обоснованности  инвестиционных проектов

1. Подготовка заключений по обоснованности, оценке эффективности по количественным и качественным показателям инвестиционных проектов осуществляется главными распорядителями  средств бюджета Боковского сельского поселения на основе  анализа реальной потребности в объекте инвестирования с учетом   социальной значимости и действующих нормативных требований.

Главные распорядители средств бюджета Боковского сельского поселения (муниципальные учреждения и функциональные отделы) готовят заключения об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств бюджета Боковского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, и паспорт инвестиционного проекта в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему Порядку соответственно.

Подготовленные главными распорядителями средств бюджета Боковского сельского поселения  (муниципальные учреждения и функциональные отделы) обоснования эффективности по количественным и качественным показателям строительства, реконструкции объектов, финансируемых за счет средств бюджета Боковского сельского поселения, утверждаются Главой Администрации Боковского сельского поселения и  являются основанием для включения в план разработки проектной документации по объектам капитального строительства.

Подготовленные главными распорядителями средств бюджета Боковского сельского поселения (муниципальными учреждениями и функциональными отделами) обоснования эффективности по количественным и качественным показателям капитального ремонта утверждаются Главой Администрации Боковского сельского поселения, и являются основанием для формирования средств бюджета Боковского сельского поселения,  плана разработки проектной документации по объектам капитального ремонта.

2. Проверка, подготовка и выдача заключений о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта осуществляются государственным автономным учреждением Ростовской области «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации» в установленном порядке.

IV. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов

1. Предметом проверки эффективности инвестиционных проектов является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным количественным и качественным показателям эффективности использования средств бюджета Боковского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения.

2. Главные распорядители средств бюджета Боковского сельского поселения (муниципальные учреждения и функциональные отделы) по вновь начинаемым объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта социальной сферы готовят и согласовывают с сектором экономики и финансов Администрации Боковского сельского поселения укрупненный расчет расходов с указанием источников финансирования на содержание и эксплуатацию объектов социальной сферы.

3. Заказчики муниципальных долгосрочных целевых программ (далее – программы) получают соответствующее разрешение Главы Администрации Боковского сельского поселения, подготавливают и вносят в установленном порядке проекты постановлений Администрации Боковского сельского поселения о внесении изменений в программы в части включения новых инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, изменения ассигнований на реализацию проектов.

4. Главные распорядители средств местного бюджета (муниципальные учреждения и функциональные отделы) в течение 5 рабочих дней с даты получения разрешения Главы Администрации Боковского сельского поселения на внесение изменений в программы по каждому инвестиционному проекту строительства, реконструкции, капитального ремонта направляют с сопроводительным письмом в сектор экономики и финансов Администрации Боковского сельского поселения следующие документы:

4.1. Паспорт инвестиционного проекта в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.

4.2. Заключение об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств бюджета Боковского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

4.3. Заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта.

4.4. Копию заключения государственной экспертизы проектной документации.

5. Представленные в соответствии с пунктом 4 настоящего раздела документы по каждому инвестиционному проекту подлежат дальнейшей проверке сектором экономики и финансов Администрации Боковского сельского поселения:

5.1. На наличие документов, предусмотренных настоящим Порядком.

5.2. На наличие инвестиционного проекта в профильной муниципальной долгосрочной целевой программе.

5.3. На наличие четко сформулированной цели проекта с определением качественного и количественного показателя (показателей) результатов осуществления проекта.

6. Сектор экономики и финансов Администрации Боковского сельского поселения в течение 5 рабочих дней с даты получения документов от главных распорядителей средств бюджета Боковского сельского поселения проверяет представленные документы и готовит предложение Главе Администрации Боковского сельского поселения о включении инвестиционных проектов в Инвестиционную программу Боковского сельского поселения или об изменениях ассигнований, предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов.

7. Изменения в Инвестиционную программу Боковского сельского поселения вносятся по мере необходимости, но не чаще 1 раза в 3 месяца.

Зав. Сектором экономики и финансов

Администрации Боковского

сельского поселения                                                                 Я.А. Харламова

Приложение № 1

к Порядку формирования

инвестиционных проектов

капитального строительства,

реконструкции и капитального

ремонта объектов муниципальной

собственности Боковского сельского поселения

УТВЕРЖДАЮ

__________________________

Глава

__________________________

Администрации Боковского

_________________________

сельского поселения

____________________ Ф.И.О.

(подпись)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об эффективности по количественным и качественным показателям,

об обоснованности использования средств бюджета Боковского сельского поселения,

направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым

объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта

1. Наименование инвестиционного проекта ________________________________

2. Местонахождение (район, город) ______________________________________

3. Адрес (фактический) _________________________________________________

4. Срок реализации инвестиционного проекта ______________________________

5. Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство,

реконструкция, капитальный ремонт) _____________________________________

6. Существующая мощность (вместимость) ________________________________

7. Дефицит мощности __________________________________________________

8. Обоснование планируемой мощности (подробное описание) _______________

9. Продолжительность строительства _____________________________________

10. Обеспеченность инженерными сетями и коммуникациями (расписать

по видам, приложить копии предварительных технических условий) __________

11. Оценка эффективности по качественным показателям ___________________

_____________________________________________________________________

12. Оценка эффективности по количественным показателям _________________

_____________________________________________________________________

13. Обоснование целесообразности строительства, реконструкции,

капитального ремонта __________________________________________________

14. Собственность, № и дата подтверждающего документа __________________

15. Эксплуатационные показатели (затраты на объем в целом, на 1 кв.м, 1 куб.м) _____________________________________________________________________

Руководитель МУ, функционального

отдела  Боковского сельского поселения

______________ Ф.И.О.

(подпись)

Дата

М.П.

Приложение № 2

к Порядку формирования

инвестиционных проектов

капитального строительства,

реконструкции и капитального

ремонта объектов муниципальной

собственности Боковского сельского поселения

СОГЛАСОВАНО

в части объема бюджетных ассигнований

__________________________

Зав сектором экономики и финансов

__________________________

Администрации Боковского

_________________________

сельского поселения

____________________ Ф.И.О.

(подпись)

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

1. Наименование инвестиционного проекта ________________________________

2. Цель инвестиционного проекта ________________________________________

3. Срок реализации инвестиционного проекта ______________________________

4. Форма реализации проекта (новое строительство, реконструкция,

техническое перевооружение действующих производств) ___________________

5. Главный распорядитель средств местного бюджета _____________________

6. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту ___________

_____________________________________________________________________

(ссылка на подтверждающий документ)

7. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации ________________________________________________________

8. Наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта ______________________________________________________________

9. Сметная стоимость объекта капитального строительства, включая НДС, в текущих ценах* (тыс. рублей) (по заключению государственной экспертизы/предполагаемая стоимость строительства – нужное подчеркнуть) _____________________________________________________________________

в том числе затраты на подготовку проектной документации  (тыс. рублей): _____________________________________________________________________

10. Технологическая структура капитальных вложений:

| Наименование работ и материалов | Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах* (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта |  |
| В том числе: |  |
| строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие работы и материалы |  |
| приобретение машин и оборудования, из них дорогостоящих и импортных машин и оборудования |  |
| прочие затраты, из них дорогостоящие работы и материалы |  |

11. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта:

| Годы реализации инвести-ционного проекта | Стоимость инвести-ционного проекта (в текущих ценах / в ценах соответствую-щих лет (тыс. рублей), строительно-монтажные работы | Источники финансирования инвестиционного проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средства федерального бюджета (в текущих ценах*/в ценах соответст-вующих лет (тыс. рублей), строительно-монтажные работы | средства областного бюджета (в текущих ценах*/в ценах соответст-вующих лет (тыс. рублей), строительно-монтажные работы | средства бюджета Боковского района (в текущих ценах*/в ценах соответст-вующих лет (тыс. рублей), строительно-монтажные работы | средства бюджета Боковского сельского поселения (в текущих ценах*/в ценах соответст-вующих лет (тыс. рублей), строительно-монтажные работы | Средства внебюджетных источников (в текущих ценах*/в ценах соответст-вующих лет (тыс. рублей), строительно-монтажные работы |

* В ценах года представления паспорта инвестиционного проекта.

Руководитель МУ, функционального отдела

Боковского сельского поселения 			______________ Ф.И.О.

(подпись)

Дата

М.П.